### ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ

НАКАЗ

17.06.2013				       м. Полтава				№247

Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Полтавської області

На виконання п. 4.2, 4.3 та п. 6 Указу Президента України від   30 вересня 2010 року № 926/2010 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», у рамках Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 серпня 2010 р. № 1722 року, відповідно до Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1453 від 28.10.2004 р., на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. №752 «Про створення Єдиної  державної електронної бази з питань освіти», з метою наповнення Єдиної державної електронної бази з питань освіти в частині, що стосується загальної середньої освіти та удосконалення механізмів формування державної статистичної звітності, враховуючи позитивний досвід освітянської спільноти регіонів України, що брали участь у проведенні експерименту,

НАКАЗУЮ:

- Розпочати з 18.06.2013 року реалізацію проекту створення інформаційної системи управління освітою в Полтавській області.

- Затвердити Структуру інформаційної системи управління освітою згідно з Додатком 1.

- Затвердити План-графік впровадження проекту згідно з  Додатком 2.

- Призначити відповідальною особою з організації роботи по впровадженню проекту в області Бардаченка Анатолія Івановича – начальника відділу загальної середньої та професійно-технічної освіти.

- Призначити відповідальною особою (куратором) даного проекту Онацька Володимира Григоровича – директора Полтавського обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком».

- Директору Полтавського обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком» Онацьку Володимиру Григоровичу забезпечити виконання затвердженого плану-графіку та надання необхідної методичної допомоги підряднику, місцевим органам управління освітою, закладам освіти щодо створення інформаційної системи управління освітою.

- Керівникам місцевих органів управління освітою призначити відповідальних осіб (кураторів) даного проекту в міських/районних відділах (управліннях) освіти. Копії відповідних наказів надати куратору області в електронному вигляді на електронну адресу osvitainfocom@mail.ru з наступним письмовим підтвердженням до 20.06.2013 року.

- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

освіти і науки      				   			        В.І.Мирошниченко

Додаток 1

до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

17.06.13 № 247

# СТРУКТУРА

# інформаційної системи управління освітою

# Полтавської області

І. Базовий рівень: загальноосвітні навчальні заклади Полтавської області незалежно від форми власності.

ІІ. Середній рівень: місцеві органи управління освітою, методичні служби.

ІІІ. Вищий рівень: Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,  Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського.

# Начальник відділу  загальної середньої

# та професійно-технічної освіти                                           	       А.І.Бардаченко

# Додаток 2

# До наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації

# 17.06.13 № 247

# ПЛАН - ГРАФІК

# впровадження інформаційної системи управління освітою

# Полтавської області

| № | захід | термін виконання | відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Призначення відповідальних осіб (кураторів) на середньому рівні інформаційної системи управління освітою. | До 25 червня 2013 року | Керівники місцевих органів управління освітою |
| 2. | Призначення відповідальних осіб (кураторів) на базовому рівні інформаційної системи управління освітою, Надання копій відповідних наказів до міський/районних управлінь/ відділів освіти | До 01 липня 2013 року | Директори загальноосвітніх навчальних закладів |
| 3. | Отримання відповідальними особами логіну та паролю до порталу ІСУО | До 05 липня 2013 року | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, ТОВ «Нові знання» |
| 4. | Навчання кураторів роботі з програмним продуктом «КУРС: Освіта» | До 10 липня 2013 року | Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, ТОВ «Нові знання» |
| 5. | Встановлення на визначених об'єктах програмного забезпечення та налаштування передачі даних на єдиний портал інформаційної системи управління освітою Полтавської області | До 01 серпня 2013 року | Куратори проекту усіх рівнів |
| 6. | Внесення інформації та формування баз даних загальноосвітніх навчальних закладів. Контроль передачі даних на обласний портал інформаційної системи управління освітою | До 15 серпня 2013 року | Куратори проекту усіх рівнів |
| 7. | Формування, тестова генерація обов’язкових державних статистичних звітів ЗНЗ-1, 77-РВК, 83-РВК | До 20 серпня 2013 року | Куратори базового рівня проекту |
| 8. | Тестування створеної системи з єдиною базою даних про персонал, учнів та дітей мікрорайону | До 01 вересня 2013 року | Куратори базового та середнього рівнів проекту |
| 9. | Запуск Системи в роботу, відпрацювання єдиної взаємодії всіх учасників проекту | З 01 вересня 2013 року | Куратори проекту усіх рівнів |
| 10. | Дослідження стану Системи та можливостей її функціонування | До 15 вересня 2013 року | Куратори проекту усіх рівнів, ТОВ «Нові знання» |

# Начальник відділу  загальної середньої

# та професійно-технічної освіти                                     	 	       А.І.Бардаченко